Retrospectiva – Acciones de mejora

| CONTINUE | STOP | START |
| --- | --- | --- |
| Pruebas al prototipo en Figma antes de programar | Trabajar en varias historias al mismo tiempo | Planning con mejor estimación (teniendo en cuenta las capacidades de cada persona) |
| Actualizar diagramas al cambiar la lógica | Subir código sin pruebas previas. | Revisar las dependencias en las historias antes de realizar el sprint |
| Objetivo de sprint claro y visible | Historias a Done sin tener en cuenta los criterios para ser válida | Limitar el trabajo a 2 historias activas para evitar la sobrecarga |
| Dividir historias grandes en tareas más pequeñas. | Saltar la revisión de código | Validar criterios de aceptación antes de las pruebas |